ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Ақпараттық технологиялар факультеті

Ақпараттық жүйелер кафедрасы

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №2

Пән: IT жобаларды басқару

Тақырыбы: «Жеткізу моделін таңдау және жобаның жұмыс кеңістігін құру»

Орындаған: Жуматаев Нурислам

Топ: АЖ – 45

Тексерген: Байбулова М.Г.

2026 ж.

Үш кейс бойынша жеткізу моделін таңдау

| Критерий | Мемлекеттік орган: құжат айналымы АЖ, тендер | Стартап: тексерілмеген гипотезалы мобильді өнім | Банк: монолитті бұлтқа көшіру |
| --- | --- | --- | --- |
| Таңдалған модель | Predictive (болжамды) | Adaptive (бейімделмелі) | Hybrid (аралас) |
| 1. Талаптардың белгісіздігі | Төмен–орташа деп қабылданады: тендерде сатып алу нысаны мен қабылдау шарттары алдын ала сипатталуы тиіс. Өзгерістер formal change request арқылы басқарылғаны дұрыс. | Өте жоғары: өнімнің құндылығы мен пайдаланушы реакциясы дәлелденбеген. Backlog эксперимент нәтижесіне қарай жиі өзгеруі керек. ШЕШУШІ ФАКТОР. | Жоғары: legacy тәуелділіктері, өнімділік пен cloud үйлесімділігі көшу кезінде ашылады. Дегенмен бизнес функциялары тұрақты жұмыс істеуі тиіс. |
| 2. Қатенің құны | Жоғары: қате талап кейін қайта келісімге, қабылдамауға және бюджет шығынына әкеледі. Алдын ала traceability мен acceptance criteria қажет. | Бір эксперименттің құны салыстырмалы төмен және қайтымды болуы мүмкін. Кіші инкремент пен A/B немесе prototype арқылы ерте үйрену тиімді. | Өте жоғары: дерек жоғалтуы, тоқтап қалу және қауіпсіздік инциденті банктің негізгі қызметіне әсер етеді. ШЕШУШІ ФАКТОР – кезеңдік gates және rollback. |
| 3. Реттеу деңгейі | Жоғары деп қабылданады: мемлекеттік сатып алу, құжат айналымы және аудит дәлелі формалды бақылауды қажет етеді. Бұл Predictive-ті күшейтеді. | Кейс реттелетін саланы көрсетпейді. Бірақ құпиялық пен platform талаптары Definition of Done ішінде бақыланады; олар итерацияға кедергі емес. | Жоғары: банк ортасында қауіпсіздік, аудит және рұқсат талаптары бар деп негізді түрде күтіледі. Compliance gates алдын ала жоспарланады. |
| 4. Тапсырыс берушінің жетілуі | Формалды тапсырыс беруші мен қабылдау комиссиясы бар деп есептеледі; шешімдер құжатпен бекітіледі. Жиі өнімдік эксперименттен гөрі кезеңдік келісу қолайлы. | Нарық пен пайдаланушы негізгі кері байланыс көзі. Өнім иесі гипотеза мен метриканы әр итерацияда қайта қарауға дайын болуы тиіс. | Көп мүдделі тарап: бизнес, архитектура, қауіпсіздік, операциялық қызмет. Ортақ roadmap пен итерациялық техникалық жеткізу қатар жүреді. |
| 5. Команданың таралуы | Команда мен жеткізуші бөлінген болуы мүмкін; құжатталған интерфейс, жоспар және жауапкершілік үйлестіру шығынын азайтады. | Шағын cross-functional команда және тез коммуникация adaptive циклге қолайлы. Егер команда таралса, қысқа sync пен ашық тақта қажет. | Бірнеше маманданған команда мен vendor болуы ықтимал. Бағдарламалық waves agile орындалып, тәуелділіктер орталық roadmap арқылы үйлестіріледі. |
| 6. Келісімшарт түрі | Тендер көбіне scope, бюджет және қабылдау нәтижесін бекітеді. ШЕШУШІ ФАКТОР – формалды келісімшарт пен қабылдау логикасы. | Өнімдік гипотезаға fixed-scope келісім тиімсіз; уақыт пен команда сыйымдылығы бекітіліп, scope құндылыққа қарай өзгереді. | Бөліктер әртүрлі болуы мүмкін: инфрақұрылым мен compliance milestone-дары бекітіледі, migration backlog итерациялық жеткізіледі. Сондықтан Hybrid. |

ADR-001: ENUWAY ЖЕТКІЗУ МОДЕЛІ

| Күйі | Қабылданды |
| --- | --- |
| Күні | 12.09.2026 |
| Шешім иесі | ENUWay командасы |
| Негіз | MADR: контекст → драйверлер → нұсқалар → шешім → салдарлар |

2.1 Контекст және мәселе

ENUWay – ENU студенттері мен қызметкерлеріне университетке және кері бағытта бірлескен сапар табуға көмектесетін жаңа сервис. Пайдаланушының сапар жариялауға дайындығы, жүргізуші мен жолаушы арасындағы сенім, ENU-ға тиесілікті тексерудің қолайлы тәсілі және сәйкестендіру ережелері әлі дәлелденбеген. Семестр мерзімі тұрақты, бірақ MVP ішіндегі басымдық пен шешім нұсқалары кері байланысқа қарай өзгеруі мүмкін.

Командаға белгісіздікті ерте азайтатын, қауіпсіздік бақылауын жоғалтпайтын және әр аптада көрінетін нәтиже беретін жеткізу моделі қажет.

2.2 Шешім драйверлері

Талаптар мен пайдаланушы мінез-құлқының жоғары белгісіздігі.

Сенім, құпиялық және қауіпсіздік қатесінің жоғары құны.

Семестрлік deadline және шағын команданың шектеулі сыйымдылығы.

Пайдаланушыдан жиі кері байланыс алу қажеттілігі.

Сыртқы fixed-price келісімшарттың болмауы.

Backlog пен нақты жұмысты бір кеңістікте ашық көрсету қажеттілігі.

2.3 Қаралған нұсқалар

| Нұсқа | Артықшылықтары | Кемшіліктері | Үкім |
| --- | --- | --- | --- |
| Predictive | Жоспар мен бастапқы scope анық; формалды есеп беру жеңіл; өзгеріс бақылауда. | Дәлелденбеген болжамды ерте бекітеді; кері байланыс кеш; қажетсіз функцияны толық жасау қаупі бар. | Қабылданбады: негізгі белгісіздікті ерте тексермейді. |
| Hybrid | Қауіпсіздік gates пен deadline сақталады; өнімдік бөлік итерациямен дамиды. | Шағын командада екі басқару логикасы артық рәсім және түсініксіздік тудырады. | Қабылданбады: adaptive модельге release gates қосу жеткілікті. |
| Adaptive | Гипотеза ерте тексеріледі; backlog кері байланысқа бейімделеді; әр циклде инкремент бар. | Ұзақ мерзімді scope дәл емес; тұрақты қатысу мен тәртіп керек; scope creep қаупі бар. | ҚАБЫЛДАНДЫ: құндылық пен тәуекелді ең ерте тексереді. |

2.4 Қабылданған шешім

ENUWay үшін Adaptive жеткізу моделі қабылданды. Команда екі апталық итерациялармен және Scrumban тақтасымен жұмыс істейді. Әр итерацияда мақсат бекітіледі, backlog басымдық бойынша нақтыланады, аяқталған инкремент demo-да көрсетіледі және келесі қадам нақты кері байланысқа сүйенеді.

әр аптада demo және кері байланыс сессиясы;

In progress үшін WIP ≤ 3, Review үшін WIP ≤ 2;

әр тапсырмада acceptance criteria, owner, priority және estimate;

ENU verification, құпиялық және шағым механизмі орындалмайынша release жоқ;

семестрлік мерзім мен MVP шекарасы тұрақты, backlog реті өзгермелі.

2.5 Салдарлар: бұл таңдаумен не ұтамыз және неден бас тартамыз

| Оң салдар | Жоғалтатын мүмкіндік / теріс салдар | Азайту шарасы |
| --- | --- | --- |
| Пайдасыз функцияға кететін шығын ерте қысқарады. | Бірінші күннен толық және өзгермейтін scope болмайды. | MVP шекарасы мен deadline бөлек бекітіледі. |
| Сенім мен verification болжамы ерте тексеріледі. | Predictive модельдегі ұзақ мерзімді дәл жоспардан бас тартамыз. | Екі апталық roadmap және апта сайынғы forecast қолданылады. |
| Әр итерацияда өлшенетін нәтиже бар. | Тұрақты refinement және demo командаға жүктеме береді. | Тұрақты рәсімдер 30–45 минуттық timebox-пен өтеді. |
| Backlog нақты кері байланысқа бейімделеді. | Scope creep және аяқталмаған жұмыс өсуі мүмкін. | WIP лимиті, DoR/DoD және priority owner қолданылады. |

ENUWAY ЖҰМЫС КЕҢІСТІГІ

Репозиторий жай ғана файл сақтайтын орын емес: онда жұмыс түрлері, мәртебелер, custom fields, WIP лимиттері, тапсырма үлгілері, naming agreement және алғашқы backlog алдын ала конфигурацияланды. Осылайша жұмыс кеңістігі жобаның adaptive моделін нақты қолдайды.

3.1 Репозиторий құрылымы

| Артефакт | Мақсаты |
| --- | --- |
| docs/adr/ADR-001-delivery-model.md | Қабылданған жеткізу моделі және салдарлар |
| docs/project-overview.md | Өнім шекарасы, MVP және негізгі тәуекел |
| docs/working-agreements.md | Branch, issue, commit, PR және DoR/DoD келісімі |
| docs/workspace-configuration.md | GitHub Projects өрістері, көріністері және automation |
| .github/ISSUE_TEMPLATE/ | Feature, Research және Bug үлгілері |
| project/initial-backlog.csv | Алғашқы 10 тапсырманы импорттауға арналған backlog |

3.2 Тақта конфигурациясы

| Элемент | Конфигурация | Неге керек |
| --- | --- | --- |
| Task түрлері | Research, Feature, Bug, Documentation, Risk | Өнімдік жұмыс пен белгісіздікті азайтуды бөлек көру |
| Status | Backlog → Ready → In progress → Review → Done | Ағынды және bottleneck-ті көрсету |
| Custom fields | Priority, Iteration, Area, Estimate, Risk, Blocked | Басымдық, жоспар, жауапкершілік және тәуекелді басқару |
| Views | Delivery board, Backlog, Current iteration, Risks, My work | Әр stakeholder-ге қажет кескін |
| WIP | In progress ≤ 3; Review ≤ 2 | Бастаған жұмысты аяқтауға фокус |
| Automation | New→Backlog; PR→Review; merged/closed→Done | Қолмен жаңартуды және статус қатесін азайту |

3.3 Атау беру келісімі және оны алғашқы тапсырмаларда қолдану

| Нысан | Формат | Мысал |
| --- | --- | --- |
| Issue | [ENU-###] Етістік + нәтиже | [ENU-005] Сапар құру ағынын прототиптеу |
| Branch | type/ENU-###-short-description | feature/ENU-005-create-ride-flow |
| Commit | type(scope): сипаттама [ENU-###] | feat(ride): сапар формасын қосу [ENU-005] |
| PR | ENU-###: Нәтиже | ENU-005: Сапар құру прототипі |

3.4 Алғашқы backlog

| ID | Тапсырма | Type | Priority | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENU-001 | Пилот қатысушыларына сұхбат жүргізу | Research | P0 | Ready |
| ENU-002 | Негізгі persona және JTBD қалыптастыру | Research | P1 | Backlog |
| ENU-003 | ENU пайдаланушысын тексеру нұсқаларын бағалау | Research | P0 | Ready |
| ENU-004 | Қауіпсіз кездесу нүктелері ережесін анықтау | Risk | P0 | Backlog |
| ENU-005 | Сапар құру ағынын прототиптеу | Feature | P1 | Backlog |
| ENU-006 | Сапарға қосылу ағынын прототиптеу | Feature | P1 | Backlog |
| ENU-007 | Шығынды бөлу логикасын анықтау | Feature | P1 | Backlog |
| ENU-008 | Рейтинг пен шағым моделін жобалау | Feature | P0 | Backlog |
| ENU-009 | ENUWay кликабельді прототипін біріктіру | Feature | P1 | Backlog |
| ENU-010 | Пилот жоспары мен өлшемдерін бекіту | Documentation | P1 | Backlog |

3.5 Жұмыс кеңістігінің сілтемелері

| GitHub репозиторийі | https://github.com/nypucjiam-create/ENUWay |
| --- | --- |
| GitHub Projects | https://github.com/users/nypucjiam-create/projects/3 |